IoT-Raspberry Projekti: Kävijämäärän Seuranta

Lassi Koivusalo, Teemu Kruteleff, Kaapo Koponen, Joonas Lappalainen

Projektiraportti
Järjestelmäprojekti II (ICT4TN017-11)
03.05.2017

Sisällysluettelo

# Johdanto

Projektimme lähti käyntiin ideasta kerätä informaatiota siitä, kuinka monta ihmistä käy päivän aikana koulumme ruokalassa ja sen perusteella tarjota se ihmisille, tarkoituksena havainnollistaa milloin kannattaa tai ei kannata mennä paikanpäälle syömään.
Raspberry Pi-tietokone ja siihen lisätyt ultraäänisensorit havaitsevat liikettä, samalla ottaen huomioon mihin suuntaan se kulkee ja niiden avulla, piirtää niistä määritellylle verkkosivulle helposti luettavan kaavion.
Projektin edetessä otimme kumminkin huomioon, että tällä on myös käyttöä monissa muissakin tiloissa, joiden kävijämäärän seurannasta voidaan saada jotain hyötyä irti.
Sen lisäksi, että projektilla voidaan kuvata jonkin tilan kävijämäärää, siitä saadulla informaatiolla on muitakin mahdollisia käyttötarkoituksia.
Tilaisuuksia pidettäessä voidaan seurata päivän tai jopa viikon ajalta, kuinka paljon ihmisiä on käynyt paikalla ja sitä kautta paremmin ymmärtää, mikä on vetänyt heitä paikalle.
Haaga-Helia saattaisi olla kiinnostunut sellaisten tilojen käytöstä, joissa oppilaat voivat itsenäisesti työskennellä ja seurata, mitkä niistä näkevät eniten tai vähiten käyttöä.
Jos jossain tilassa on selvästi enemmän ihmisiä päivän aikana, kun toisessa ei yhtään tai paljon vähemmän, mistä se johtuu? Miten voitaisiin tasoittaa tätä ja sitä kautta tarjota mahdollisuus parempaan työskentelyyn?
Projektimme ei luonnollisesti suoranaisesti kykene tarjoamaan vastauksia näihin kysymyksiin, mutta pystyy siis havainnollistamisen ohella tarjoamaan tilastoja raakana datana.

# Projektiraportti

## Projektin tehtävä

Kävijämäärän seurantaan tarkoitetun projektin tehtävä on varsin yksinkertainen:
- Kerää informaatiota tilaan menevästä ja tulevasta liikenteestä
- Tallentaa tiedot tietokantaan
  - Päivän päätteeksi ensisijaisen tietokannan tyhjennyksen yhteydessä data siirretään toissijaiseen tietokantaan säilytystä varten
- GraphLib-kirjasto piirtää tietokannasta saaduilla tiedoilla kaavion
Saadulla informaatiolla voi olla kumminkin muitakin käyttötarkoituksia, mitä tässä projektissa ei välttämättä avata sen kummemmin ja ajan tai tarpeen mukaan siihen voidaan luonnollisesti liittää muita sensoreita, joiden avulla on mahdollista laajentaa sen kattavuutta ja tarkentaa saatua dataa.

## Huomautettavaa

Projektissa käytetyillä ultraäänisensoreilla ei valitettavasti pysty saamaan sataprosenttisesti tarkkaa informaatiota tilanteista, jotka eivät ole kontrolloituja tai muuten erityisen suotuisia tarkalle laskennalle.
Mahdollisimman tarkan tuloksen saamiseksi on otettava huomioon seuraavia vaatimuksia tai heikkouksia.
- Jokaisella sisäänkäynnillä tilaan tai tilaisuuteen on oltava sensori
  - Vaikka liikkeen suunnan seuraaminen onkin mahdollista, tarkin tulos saadaan, jos sisään- ja ulospäin menevä liikenne on eroteltu eri oville
- Henkilöiden on kuljettava jonossa ja liikuttava sensoreiden läpi yksitellen
  - Tästä syystä ovet joista mahtuu vain yksi kerrallaan ovat kaikkein parhaimmat mahdolliset
  - Jos kaksi tai useampi kulkee vierekkäin, ultraäänisensori kykenee havaitsemaan vain yhden
- Jos ylemmät huomiot eivät toteudu, tilassa voi tietokannan mukaan olla enemmän tai vähemmän ihmisiä, kuin todellisuudessa
  - Kanta ei kumminkaan voi mennä negatiivisille luvuille
Tarkimmat mahdolliset tavat seurata kävijämäärää ovat myös kalliimpia, esimerkiksi liikkeenseurantaan erikoistuva kamera, asennettavat puomit tai jopa tehtävään palkattu henkilö.

## Projektiorganisaatio ja kumppanit

Projektityötä oli työstämässä neljän hengen ryhmä, joka toimi opettajana toimineen ohjaajan alla.
Projektissa turvauduttiin muutamassa harvinaisessa, mutta kinkkisessä ongelmatilanteessa konsultointiin koodaamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa.
Projektipäällikkö – Koponen, Kaapo
Projektisihteeri – Koivusalo, Lassi
Projektikoodari – Kruteleff, Teemu
Projektityöntekijä – Lappalainen, Joonas
Projektin toimeksiantajana toimii Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu ja se on toteutettu osana kurssia Järjestelmäprojekti II (ICT4TN017-11). Toimeksiantajan edustajana, sekä kurssin toisena vetäjänä toimii Holmström, Harto.
## Kustannukset

Kokonaisuudessaan projektiin on käytetty osittain Haaga-Helian, sekä projektijäsenten omia varoja niiltä osin, mitä osia ei löytynyt jo entuudestaan käytettäväksi.
Haaga-Helialle kustannettavaksi tuli 86,00 euroa ja lajiteltuna alla:
Kustantaja	Tuote	Määrä	Hinta (kpl)	Hinta (yht.)
Haaga-Helia	HC-SR04 Ultraäänisensori	2	14,90e	29,80e
Haaga-Helia	Raspberry Pi 8.0 Mpix v2 Kameramoduuli	1	39,00e	39,00e
Haaga-Helia	Lankavastus 3W: 0,15ohm	3	0,45e	1,35e
Haaga-Helia	Lankavastus 3W: 0,33ohm	3	0,45e	1,35e
Haaga-Helia	Koetkytkentälevy MINI	1	5,03e	5,03e
Haaga-Helia	Hyppylanka Piikkirimaan 25cm 10kpl	1	3,47e	3,47e
Haaga-Helia	Hyppylanka Leipälautaan 65kpl	1	6,00e	6,00e
				86,00e

Projektityöntekijöille kustannettavaksi tuli 9,47 euroa, joka on lajiteltuna alla:
Kustantaja	Tuote	Määrä	Hinta (kpl)	Hinta (yht.)
Projektijäsen	Lankavastus 5W: 1,2kOhm	2	0,60e	1,20e
Projektijäsen	Lankavastus 5W: 2,2kOhm	2	0,60e	1,20e
Projektijäsen	Koekytkentälevy STANDARD	1	7,07e	7,07e
				9,47e

Oranssilla taustalla merkityt tuotteet eivät päätyneet projektiin, lankavastusten ollessa vääriä ja kameran osalta ajanpuutteesta johtuen.
Näin ollen voidaan koko projektin hinnaksi komponenttien osalta laskea 53,77 euroa.

## Työajanseuranta

Tuntimäärät viikoittain ja sekä jokaisen ryhmänjäsenen kokonaistuntimäärä, että koko ryhmän yhteisesti käyttämät tunnit löytyvät alla olevista taulukoista.
Taulukkoihin on laskettu ainoastaan kerrat, kun ryhmä on kokoontunut Haaga-Helian tiloissa työstämään projektia.
Huomioon ei siis olla otettu yksittäisten jäsenten työpanoksia, joita on saatettu suorittaa näiden tapaamisten ulkopuolella.

Henkilö	viikko 5	viikko 6	viikko 7	viikko 8	viikko 9	viikko 10	viikko 11	viikko 12	viikko 13
Koivusalo	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Koponen	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Kruteleff	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Lappalainen	6	6	6	6	6	8	8	4	8

Henkilö	viikko 14	viikko 15	viikko 16	viikko 17	viikko 18	viikko 19	viikko 20	Kokonaistuntimäärä
Koivusalo	8	8	8	12	8		2	=
Koponen	8	8	8	16	8		2	=
Kruteleff	8	8	8	16	4		2	=
Lappalainen	8	8	8	16	8		2	=
								=

# Lähteet